INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC – SAN BERNARDO

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Proyecto APT

# Diario y salud mental

CAPSTONE-003D

Profesor(a): Paz Constanza Morales Saavedra

Integrantes:

- Soledad Antonia Faúndez Labra

- Joaquín Ignacio Cancino Jara

- Rodrigo Ignacio Quezada Contreras

ÍNDICE

RESUMEN	3

ABSTRACT	3

DESCRIPCIÓN PROYECTO APT	3

RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON COMPETENCIAS DE PERFIL DE EGRESO	4

RELACIÓN PROYECTO APT CON INTERESES PROFESIONALES	4

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENTRO DE LA ASIGNATURA	4

OBJETIVOS	5

PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE TRABAJO	5

PLAN DE TRABAJO	6

DETERMINACIÓN DE EVIDENCIAS Y JUSTIFICACIÓN	7

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD	7

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES INDIVIDUALES	8

Bibliografía	9

Anexo	9

# RESUMEN

Durante las últimas décadas, la salud mental se ha vuelto una problemática tanto a nivel mundial como nacional. Según el estudio Monitor de Servicios de Salud de Ipsos 2024, Chile lidera los rankings al indicar que uno de sus mayores problemas de salud se relaciona con la salud mental. En respuesta a estos resultados, se ha desarrollado una aplicación/sitio web que integra elementos de la psicoterapia, métricas, informes y fomenta la búsqueda de profesionales en el área. El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo a través de un marco de trabajo SCRUM, en conjunto con herramientas como React Native y Expo para la interfaz de usuario y Supabase y PostgreSQL para los servicios traseros y la gestión de datos. Como propuesta, se busca desarrollar herramientas que guíen a sus usuarios a través de métodos de cuidado mental, así como también brindar espacios de desenvolvimiento y recursos de profesionales.

# ABSTRACT

Over the last decades, mental health has become a problem both globally and nationally. According to a study by Monitor de Servicios de Salud de Ipsos 2024, Chile leads the rankings by revealing that one of its major health problems are related to mental health. In answer to these results, we developed a web/mobile application that integrates elements of psychotherapy, metrics, articles and encourages the search for professionals around the area. The development of this project was carried out through a SCRUM framework, altogether with tools like React Native and Expo for the user interface and Supabase with PostgreSQL for the backend services and the data management. As a proposal, we seek to develop tools that guide its users through health care methods, as well as  we want to create spaces of disinvolvement and provide professional resources.

# DESCRIPCIÓN PROYECTO APT

Nuestro proyecto APT es una aplicación móvil/sitio web cuyo desarrollo se ve motivado por la búsqueda de herramientas que promuevan la salud mental en Chile, implementando metodologías relacionadas a la psicoterapia como therapy journaling para hacer seguimiento de emociones, pensamientos y promover objetivos personales de crecimiento. Por otro lado, también se han de integrar métricas para la identificación de sentimientos, artículos de profesionales para promover la lectura sobre la salud mental, en conjunto con herramientas de búsqueda y filtros de psicólogos/psiquiatras para incentivar el crecimiento de un mercado que requiere de un entorno completamente dedicado para facilitar el acercamiento entre pares en relación a enfoques y necesidades.

# RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON COMPETENCIAS DE PERFIL DE EGRESO

El desarrollo de este proyecto se ve vinculado a varias áreas de competencias relacionadas al perfil de egreso. Ejemplo de ello es su vinculación con su gestión y diseño, siendo llevado a cabo a través de marcos de trabajo ágil, en conjunto con el desarrollo de soluciones tecnológicas que buscan innovar en el mercado gracias a sus prácticas de apoyo y fomento de la salud mental, implementando bases relacionales y el seguimiento de estándares y buenas prácticas de la industria, su manejo de datos y el trabajo en conjunto con profesionales del área de la psicología y la salud mental.

# RELACIÓN PROYECTO APT CON INTERESES PROFESIONALES

A partir del desarrollo de este proyecto informático se busca trabajar con tecnologías que no se han implementado en el portafolio, adquiriendo conocimientos sobre nuevas herramientas del mercado y ampliando el perfil profesional de los integrantes, permitiendo manejar nuevos desafíos en entornos de la industria de la informática. Por otro lado, se busca demostrar la capacidad de los integrantes para trabajar con las enseñanzas adquiridas durante la carrera, trabajando de forma autónoma a partir de las herramientas brindadas por la institución para elaborar proyectos bajo normas y estándares de calidad.

# FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENTRO DE LA ASIGNATURA

El desarrollo y la implementación de esta solución informática es factible dentro de la asignatura. Esto puede comprobarse al cumplirse con requisitos basados en la demostración de aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera, elaborando un software cuyo desarrollo se ve influenciado por conocimientos relacionados a la gestión y diseño de proyectos ágiles, además de la implementación de una solución informática a través de tecnologías en constantes cambios. Finalmente, se comprende que a partir del producto dado se puede solventar la necesidad de un público específico que no ha sido satisfecho hasta este momento, brindando un espacio completamente dedicado a la atención de la salud mental.

# OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil y/o web orientada al registro personal, que permita a los usuarios documentar y consultar diferentes experiencias, pensamientos y emociones de su vida cotidiana, incorporando herramientas de visualización y acceso complementario a información y profesionales relacionados a la salud mental

Objetivos Específicos:

- Diseñar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios registrar y consultar información de manera sencilla

- Implementar un diario de vida digital que permita almacenar experiencias, pensamientos, emociones e imágenes si es que lo desea el usuario

- Implementar herramientas de visualización, como calendarios, dashboards, que permitan consultar registros realizados a lo largo del tiempo

- Desarrollar un sistema de registro y autenticación que permita diferenciar entre usuarios y profesionales

- Implementar un apartado que permita buscar profesionales de salud mental de acuerdo con especialidades y preferencias

- Diseñar mecanismos que permitan al usuario administrar la privacidad de la información registrada

- Validar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas asociadas a los requerimientos definidos en el proyecto

# PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo del proyecto se propone utilizar un marco de trabajo ágil basado en Scrum, permitiendo que el desarrollo y la organización sea de manera incremental y pueda adaptarse a posibles modificaciones de los requerimientos durante el semestre, enfocándonos en el desarrollo de los entregables para priorizar avances a lo largo del proyecto.

Inicialmente se realiza el levantamiento y análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales serán organizados y priorizados de acuerdo a su relevancia para la solución. Estos requerimientos permitirán definir las funcionalidades que serán desarrolladas durante cada etapa.

Para apoyar el proceso del desarrollo se utilizarán herramientas de diseño y prototipado para la elaboración de mockups, además del framework definido para el desarrollo de la aplicación y la base de datos correspondiente para la gestión de servicios y datos.

El equipo realizará reuniones periódicas de seguimiento para revisar las tareas realizadas, identificar dificultades y distribuir las actividades necesarias para implementar de forma continua los requerimientos definidos para el desarrollo correcto del proyecto.

# PLAN DE TRABAJO

| Etapa | Actividades | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición | Identificación del problema, alcance y usuarios del sistema. | Definición del proyecto. |
| 2. Requerimientos | Levantamiento, análisis y priorización de requerimientos. | Documento de requerimientos. |
| 3. Diseño | Diseño de navegación, interfaces y mockups. | Prototipo visual de la aplicación. |
| 4. Framework y BD | Selección de framework, diseño del modelo de datos y configuración de backend. | Definición de herramientas y base de datos inicial. |
| 5. Desarrollo inicial | Implementación de registro, login, perfiles y navegación. | Estructura funcional de la aplicación. |
| 6. Diario | Desarrollo del diario, registros, emociones y calendario. | Módulo principal de registro personal. |
| 7. Dashboard | Implementación de métricas y visualización de registros. | Dashboard funcional. |
| 8. Profesionales | Implementación de perfiles, búsqueda y filtros de profesionales. | Módulo de profesionales. |
| 9. Integración | Integración de módulos y funcionalidades desarrolladas. | Aplicación integrada. |
| 10. Pruebas | Ejecución de pruebas y corrección de errores. | Versión validada de la aplicación. |
| 11. Documentación | Elaboración de documentación técnica y evidencias. | Documentación final. |
| 12. Presentación | Preparación y demostración de la solución. | Presentación final del proyecto. |

# DETERMINACIÓN DE EVIDENCIAS Y JUSTIFICACIÓN

| Evidencias | Justificación |
| --- | --- |
| Acta de constitución | Determina las bases y fundamentos para la realización del proyecto en cuestión. |
| Encuestas | Permiten comprender las problemáticas del público objetivo. |
| Requerimientos | Define las necesidades de los usuarios y obligaciones por implementar en la solución informática. |
| Mockups | Comprende la definición de las vistas de la aplicación y modalidades. |

# CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD

Para cumplir el estándar de calidad contemplamos distintos indicadores de calidad. En cuanto a indicadores de usabilidad, son interfaces intuitivas con flujos de registros y navegación sencilla tanto para usuarios como profesionales. La calidad y seguridad, se ha considerado mecanismos de gestión de privacidad de la información registrada, contemplando las opciones de visibilidad del diario personal. Para la funcionalidad, el diseño cubre los objetivos específicos definidos para el proyecto, tales como el dashboard, el calendario y la búsqueda de profesionales. Respecto a la mantenibilidad, se escogió la arquitectura basada en React Native para el desarrollo de la aplicación y PostgreSQL para la base de datos, que facilita la incorporación incremental de las nuevas funciones bajo una metodología de SCRUM. Finalmente para la escalabilidad y el rendimiento, buscamos asegurar el tiempo de respuestas adecuado y la capacidad de soportar un crecimiento progresivo de usuarios y datos a medida que la plataforma expanda sus funcionalidades a futuro.

# CONCLUSIONES Y REFLEXIONES INDIVIDUALES

Joaquin's conclusions and reflection: Planning this project has allowed me to apply the knowledge I've gained throughout my studies to a real problem. The design of this platform is centered on mental health, which requires not only technical skills but also empathy and a careful, attentive focus on privacy and trust with people who go through problems on a daily basis.

Rodrigo's Conclusion: This project allows me to apply the knowledge acquired throughout the program to the development of a real software solution. Participating in the analysis, design and implementation stages will help me strengthen both technical and teamwork skills.The project will also provide an opportunity to learn new technologies, solve development challenges and understand the importance of planning, testing and documenting a software project.

Rodrigo's reflection: Working on this project represents an opportunity to move beyond theoretical knowledge and apply what I have learned to a complete development process. One of the main challenges will be managing the scope of the application while maintaining the quality of its core functionalities.

I expect this experience to improve my ability to make technical decisions, organize development tasks and collaborate effectively with my team. These skills will be important when participating in professional software development projects in the future.

Soledad’s conclusions and reflection: in summary, the purpose of this development focuses on creating a tool to allow people to acquire a culture of mental well-being, offering a therapy journal for people to write their thoughts and feelings in a private environment, including a section for them to find any kind of registered professional in Chile according to their preferences or necessities.

For our team, it is important to acknowledge that mental health in Chile is something that has been declining over time. This project was born as a place for people to vent and find a safe space without requiring them to use physical elements and rely on word-of-mouth recommendations for professionals who meet their needs.

# Bibliografía

La salud mental se considera como el principal problema de salud a nivel mundial y Chile lidera el ranking con un 69%:

https://www.ipsos.com/es-cl/la-salud-mental-se-considera-como-el-principal-problema-de-salud-nivel-mundial-y-chile-lidera-el

Termómetro de salud mental: uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad

https://www.uc.cl/noticias/termometro-de-salud-mental-uno-de-cada-cuatro-chilenos-presenta-sintomas-de-ansiedad/

# Anexo

Encuesta de salud mental:

https://docs.google.com/forms/d/1DJTdaSIb7l_WIYlT1BbKj1oq96wxu35fxgjXKN-wc9Y/

Requerimientos Funcionales y no funcionales:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5DK8rLRYwB9Pnp2UQEjMfvBHn9tMpCK1nxwb3UL2AY/edit?gid=0#gid=0

Acta de constitución:

https://docs.google.com/document/d/10CqgT6aTTTw7k0xq_WZHFhWHfoT6vBUk/edit?usp=sharing&ouid=118432298340374376259&rtpof=true&sd=true

Mockups:

https://miro.com/app/board/uXjVHwxwkOU=/?share_link_id=523503479654