Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se realizaron avances sobre el orden del proyecto a partir de historias y tareas definidas en sprints y su respectivo backlog en la plataforma Jira, avances en el testeo de las tecnologías, modificaciones en los mockups y la documentación respectiva, en conjunto con un desarrollo sobre las vistas del proyecto y la lógica inicial. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado cambios dentro de los objetivos generales y específicos del proyecto. |
| Metodología | No se han realizado cambios dentro de la metodología del proyecto. |
| Evidencias de avance | Utilizamos Jira para definir los sprints y las tareas a realizar durante todo el proyecto, en conjunto con las evidencias de desarrollo del proyecto como las vistas y la lógica inicial vinculada al repositorio dedicado al proyecto. Se realizaron mockups en miro para planificar el frontend de la aplicación y tener la visualización como tal para su posterior programación con los lenguajes respectivos en visual studio code |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Competencias de documentación y comprensión de normas implementadas dentro de la industria. | Definición | Documentación de requerimientos y agregables a partir de levantamiento de información por medio de encuestas realizadas al público. | 2 Semanas | Equipo de desarrollo | Facilitadores: investigación previa sobre la temática y la posibilidad de trabajar sobre el área de la salud mental. | Completado |  |
| Competencias de toma de requerimientos y documentación. | Requerimientos | Documentación de requerimientos y agregables a partir de levantamiento de información por medio de encuestas realizadas al público. | 2 Semanas | Equipo de desarrollo | Facilitadores: capacidad de obtención relevante de información a partir de la realización de encuestas al público. Dificultades: poco conocimiento de los usuarios sobre funcionamiento o enfoque del proyecto a la hora de responder. Dificultad en el seguimiento de los requerimientos. | Completado |  |
| Competencias de diseño técnico, siguiendo normas e indicadores de calidad. | Diseño | Herramientas de creación y diseño de mockups para la visualización previa del sistema por desarrollar. | 2 Semanas | Equipo de desarrollo | Facilitadores: herramientas de acceso gratuito que permitan generar un diseño limpio en base a los requerimientos definidos. Dificultades: posibles limitaciones al ser de acceso gratuito, problemas al organizar la información a través de las vistas. | Completado - En curso | Ajustes relacionados a la búsqueda de diseños modernos para la aplicación, replicando estilos similares de aplicaciones como Fotos o Flo. |
| Competencias de diseño y comprensión de frameworks definidos de trabajo, en conjunto con competencias de diseño y desarrollo de bases de datos. | Framework y BD | Comprensión sobre arquitectura y herramientas por utilizar para el desarrollo de la solución, en conjunto con un diseño previo sobre el modelo de la base de datos a utilizar. | 2 Semanas | Equipo de trabajo | Facilitadores: Comprensión sobre el funcionamiento de las herramientas a seleccionar, en conjunto con sitios de acceso gratuito para el diseño de ambos elementos. Dificultades: Limitaciones de las herramientas en base a grados de almacenamiento o diseño. | En curso |  |
| Competencias de programación y desarrollo según las exigencias de la industria, siguiendo normas e indicadores de calidad. | Desarrollo inicial | Repositorio web para la realización de trabajo en conjunto organizado por normas de documentación y almacenamiento. Además del hardware necesario para llevar a cabo la programación de la solución informática. | 2 Semanas | Equipo de trabajo | Facilitadores: Conocimientos previos sobre el lenguaje a utilizar para el desarrollo. Dificultades: problemas de calidad enfocados en un entregable en desarrollo que puede presentar errores. | No iniciado |  |
| Competencias de programación, siguiendo indicadores de calidad y exigencias de la industria. | Diario o Journaling | Repositorio web para la realización de trabajo en conjunto organizado por normas de documentación y almacenamiento. Además del hardware necesario para llevar a cabo la programación de la solución informática. | 2 Semanas | Equipo de trabajo | Facilitadores: Conocimientos previos sobre el lenguaje a utilizar para el desarrollo. Dificultades: problemas de calidad enfocados en un entregable en desarrollo que puede presentar errores. | No iniciado |  |
| Competencias de programación y seguimiento de normas e indicadores de calidad, según exigencias de la industria. | Dashboard | Repositorio web para la realización de trabajo en conjunto organizado por normas de documentación y almacenamiento. Además del hardware necesario para llevar a cabo la programación de la solución informática. | 2 semanas | Equipo de desarrollo | Facilitadores: Conocimientos previos sobre el lenguaje a utilizar para el desarrollo. Dificultades: problemas de calidad enfocados en un entregable en desarrollo que puede presentar errores. | No iniciado |  |
| Competencias de programación y seguimiento de normas e indicadores de calidad, según exigencias de la industria. | Profesionales | Repositorio web para la realización de trabajo en conjunto organizado por normas de documentación y almacenamiento. Además del hardware necesario para llevar a cabo la programación de la solución informática. | 2 semanas | Equipo de desarrollo | Facilitadores: Conocimientos previos sobre el lenguaje a utilizar para el desarrollo. Dificultades: problemas de calidad enfocados en un entregable en desarrollo que puede presentar errores. | No iniciado |  |
| Competencias de programación y seguimiento de normas e indicadores de calidad, según exigencias de la industria. Competencias de integración de plataformas y API. | Integración | Desarrollo previo de las actividades definidas con anterioridad. | 2 Semanas | Equipo de desarrollo | Facilitadores: conocimientos previos sobre la integración de elementos al sistema, herramientas simples de integración. Dificultades: Posibles problemas de conexión entre módulos. | No iniciado |  |
| Competencias de documentación y registro con el propósito de mantener la información sobre las pruebas de calidad realizadas sobre el sistema. | Pruebas | Herramientas para la simplificación de pruebas sobre el sistema de la solución para la generación de informes técnicos. Gestión de problemáticas presentadas en el sistema para una correcta documentación del desarrollo. | 2 Semanas | Equipo de trabajo | Facilitadores: herramientas para la realización de pruebas de forma automátizada capaces de generar informes técnicos. Dificultades: dificultades al solucionar problemáticas encontradas en el sistema. | No iniciado |  |
| Competencias de documentación basados en normas y exigencias de calidad definidas por la industria. | Documentación | Entregable finalizado con los entregables definidos con anterioridad ya implementados, comprendiendo que al ser un proyecto trabajado a través de metodologías ágiles puede requerir de mejoras constantes para mejorar la experiencia de usuario. | 2 Semanas | Equipo de desarrollo | Facilitadores: comprensión completa sobre el desarrollo del entregable final. Dificultades: posibles errores imprevistos de implementación. | No iniciado |  |
| Competencias de desarrollo de una solución informática innovadora y de calidad. | Presentación | Solución final desarrollada, en conjunto con la documentación sobre funcionalidades y el plan de trabajo llevado a cabo. | 2 Semana | Equipo de desarrollo | Facilitadores: elementos visuales llamativos relacionados a la temática. Comprensión de información simple y justificada a través de fuentes confiables. Dificultades: dificultades para presentar relacionadas a nervios o a recursos no disponibles en el momento. | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Las reuniones en grupo semanales para visualizar los avances del proyecto junto a sus respectivos sprints han sido factores clave para el avance, junto al cumplimiento de estos no han existido retrasos en el desarrollo del proyecto para su posterior entrega semana a semana.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se realizaron ajustes en base a los mockups del proyecto, comprendiendo que puede llegar a sufrir cambios constantes durante la búsqueda de un diseño moderno y simple, siendo cómodo visualmente para los usuarios. Esta vez los mockups sufrieron cambios para imitar aspectos modernos de variadas aplicaciones con temáticas variadas como Flo o Fitia. Por otro lado, también existen actividades que no fueron modificadas debido a que los facilitadores permitieron crear un flujo de trabajo limpio y fluido, permitiendo obtener la mayor cantidad de información posible y necesaria para el desarrollo del proyecto sin dificultades de por medio.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Estas actividades no iniciadas es porque aún no tenemos una base sólida y/o experimentamos muy poco con las tecnologías de momento para poder empezar a realizar estas actividades, también porque muchas de ellas requieren de actividades anteriores para realizarlas, por lo que se necesita terminar esas actividades antes de seguir.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.